Retrospectiva na sprint 12

INÍCIO: 26/05;

FIM:18/06.

P.O: Maria Eduarda;

AGILISTA: Beatriz;

COMO TRABALHARAM:  A PO e a Agilista trabalharam muito bem juntas nessa sprint, elas conseguiram reorganizar as prioridades e dividir as tarefas entre todos igualmente, garantindo as entregas com sucesso, mesmo que tenham atrasado algumas na semana final.

DEVS: Rakelly, Maria Clara, Lívia;

COMO TRABALHARAM:  As devs também trabalharam muito bem e melhoraram muito como equipe nessa sprint. Seguiram tudo o que solicitado pela PO e Agilista.

A Sprint 12 representou a etapa final de desenvolvimento do projeto e a preparação para o encerramento do semestre. No início do período, a equipe focou em corrigir falhas nos códigos, como o funcionamento da tela de movimentação de estoque e o salvamento de dados locais. Embora a parte visual (design e wireframes) do computador e do celular estivessem prontas, a programação das telas do celular apresentou dificuldades constantes. Por isso, o grupo decidiu pausar o desenvolvimento mobile para retomá-lo após as férias.

Com essa decisão, o foco total se voltou para estabilizar o sistema web. A equipe garantiu a conexão correta entre as telas e o banco de dados, ajustou os botões de exclusão nos cadastros e inseriu o botão de login na página inicial. Além disso, o painel principal (dashboard) para computador foi totalmente concluído, desde o desenho inicial até o código. O andamento do projeto também foi registrado na documentação através de relatórios e capturas de tela.

Os dias finais foram dedicados à organização da entrega. O grupo atualizou a plataforma do GitHub, testou o sistema em diferentes computadores para evitar falhas e revisou todos os documentos. Por fim, a equipe dividiu os conteúdos, ensaiou as falas e, no dia 18 de junho, realizou com sucesso a apresentação final do semestre, concluindo a Sprint 12.